Beszámoló

Zalacsány Község Önkormányzata

A VP6-19.2.1.-99-14-23 kódszámú, Zala Termálvölgye Egyesület - Helyi fejlesztések támogatása című felhívásra 2023.06.14-én nyújtottunk be támogatási kérelmet, melyről 2024.09.01. dátummal támogatói döntés született.

A 3450371797 számon nyilvántartott projekthez kapcsolódóan a játszótér kiegészítő munkáinak, valamint a játszótérhez vezető járda építési munkáinak elvégzésére szerződést kötöttünk a Gellén&Gellén Kft.-vel, 2024.július 8-án, illetve 2024.július 17-én. A kivitelező vállalkozó a játszótér építési munkáihoz kapcsolódóan 2024.07.15-én állította ki végszámláját. A műszaki átadás-átvétel 2024.07.12-én lefolytatásra került. A játszótérhez vezető járda építési munkáihoz kapcsolódóan a vállalkozó a számláját 2024.07.23-án állította ki. A műszaki átadásátvétel 2024.07.22-én került lefolytatásra.

A játszótéri játékok telepítésére az VVZ Játszóterek Kft.-vel kötöttünk vállalkozási szerződést 2024. március 28-án. A játékok telepítésre kerültek, a műszaki átadás-átvétel 2024.június 26-án sikeresen megtörtént.

Az 5 db lombhullató fa telepítése megtörtént, a fákat a Simon Díszkert Kft.-től szereztük be. A fák telepítésének költségét nem szeretnénk a pályázat keretében elszámolni.

A fejlesztés során elkészült a játszótérhez vezető járda kiépítése is, ennek a költségei pályázat során nem kerülnek elszámolásra.

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása által előírt kötelezettségeinket teljesítettük. A Széchenyi 2020 projekt tábla a fejlesztési helyszínen megtalálható, valamint fotódokumentációt készítettünk. A táblát a Garamond ’91 Kft.-től szereztük be.

Projekt eredményeként teljesített indikátorok adatai:

Indikátor:

Indikátor neve:		Létrehozott munkahelye száma

Mértékegység:		fő

Jelenlegi érték:		7

Vállalt érték:		7

Teljesített érték:	7